*Lưu ý: đây là mẫu nội bộ giữa GV Lê Minh với Sinh viên.*

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN ….**

Đề tài: Mô hình nhà kính

Họ tên: Nguyễn Vĩnh Phước

MSSV: 16119132

Nguyễn Quang Phước

MSSV: 16119131

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần (từ ngày - ngày)** | **Kế hoạch làm việc** | **Nội dung đã thực hiện** | **Ghi chú** |
| 6. 6/4 - 12/4 | Xây dựng sơ đồ khối hệ thống, tìm giải pháp phần cứng tối ưu. | *-* Thực hiện sơ đồ khối hệ thống  - Thảo luận về chọn phần cứng cũng như tìm hiểu về xây dựng server trung tâm.  - Xây dựng kế hoạch thực hiện đồ án |  |
| 7. 13/4 – 19/4 | -Test: Thực hiện test giao tiếp giữa board từng vùng  ( tuần 1)  - Test: giao tiếp ngoại vi với board trung tâm. |  |  |
| 8. 20/4 – 26/4 | - Test: Thực hiện test giao tiếp giữa board từng vùng  ( tuần 2)  - Test: Xây dựng server điều khiển (tuần 1) |  |  |
| 9. 27/4 – 3/5 | - Test: Xây dựng server điều khiển (tuần 2)  - Report: Viết phần mở đầu cho đồ án |  |  |
| 10. 4/5 – 10/5 | - Thi công: Layout board mạch vùng và board trung tâm  (tuần 1)  - Viết chương 2 (tuần 1) |  |  |
| 11. 11/5 – 17/5 | - Thi công: kết nối thiết bị ngoại vi với board từng vùng (tuần 1)  - Viết chương 2 (tuần 2) |  |  |
| 12. 18/5 – 24/5 | - Thi công: kết nối thiết bị ngoại vi với board từng vùng (tuần 2)  - Viết Chương 3 (tuần 1) |  |  |
| 13. 25/5 – 31/5 | - Kết nối Board vùng và board chủ  ( kiểm tra kết nối giao tiếp)  - Viết chương 3 ( tuần 2) |  |  |
| 14. 1/6 – 7/6 | - Xây dựng thiết kế hệ thống từng vùng  - Viết chương 4 (tuần 1) |  |  |
| 15. 8/6 – 14/6 | - Viết chương 4 (tuần 2)  - Kết nối hệ thống và test chức năng |  |  |
| 16. 15/6 – 21/6 | - Thêm bớt các chức năng (nếu có) |  |  |
| 17. 22/6 – 28/6 | … |  |  |
| 18. 29/6 – 5/7 | … |  |  |
| 19. 6/7 – 12/7 | … |  |  |
| 20. 13/7 – 19/7 | … |  |  |
| 21. 20/7 – 26/7 | … |  |  |

(Bảng kế hoạch thực hiện của nhóm có thể thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài )